ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Первомайского сельского поселения

Белореченского района

от  28.08.2014  №  82

# ПОРЯДОК

# принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

# в объекты капитального строительства муниципальной  собственности Первомайского сельского поселения Белореченского района

# 1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Первомайского сельского поселения Белореченского района устанавливает правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Белореченского района (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства (далее - объекты капитального строительства) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности Первомайского сельского поселения Белореченского района (далее - решение).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

подготовка инвестиций в объекты капитального строительства - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд Первомайского сельского поселения Белореченского  района), подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя, распорядителя средств бюджета Первомайского сельского поселения Белореченского района, муниципального заказчика, застройщика в отношении объекта капитального строительства;

реализация инвестиций в объект капитального строительства - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд Первомайского сельского поселения Белореченского района), подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации.

1.3. Инициатором подготовки проекта решения может выступать администрация Первомайского сельского поселения Белореченского района (далее - инициатор).

1.4. Не допускается при исполнении бюджета Первомайского сельского поселения Белореченского района предоставление инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения, либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (субсидий на бюджетные инвестиции).

1.5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

приоритетов и целей развития Первомайского сельского поселения Белореченского района исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития Первомайского сельского поселения Белореченского района и стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды;

поручений главы администрации Первомайского сельского поселения Белореченского района;

положительного заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета  Первомайского сельского поселения Белореченского района, направляемых на капитальные вложения.

# 2. Подготовка проекта решения

2.1. Инициатор подготавливает проект решения в форме проекта постановления администрации Первомайского сельского поселения Белореченского района.

В случае принятия решения в рамках муниципальной программы Первомайского сельского поселения Белореченского района инициатор включает проект решения в соответствующую муниципальную  программу Первомайского сельского поселения Белореченского района и согласовывает его с координатором муниципальной программы Первомайского сельского поселения Белореченского района в случае, если он не является одновременно ее координатором.

Принятие решения в рамках муниципальных программ Первомайского сельского поселения Белореченского района оформляется путем дополнения муниципальных  программ Первомайского сельского поселения Белореченского района соответствующим приложением, ссылка на которое отражается в разделе "Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением".

Инициатор подготовки проекта решения согласовывает его с финансовым отделом администрации Первомайского сельского поселения Белореченского района, с соответствующими структурными подразделениями администрации Первомайского сельского поселения Белореченского района согласно Инструкции по делопроизводству в администрации Первомайского сельского поселения Белореченского района и ее структурных подразделениях.

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства.

В проект решения включается объект капитального строительства, имеющий положительное заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета  Первомайского сельского поселения Белореченского района, направляемых на капитальные вложения.

2.2. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:

1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения);

2) направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение;

3) наименование муниципального заказчика;

4) наименование застройщика;

5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу;

6) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства) с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ;

8) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства) с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ.

В случае необходимости информация, предусмотренная подпунктами 7 и 8 настоящего пункта может быть справочно дополнена выделением объема инвестиций на приобретение оборудования.

2.3. В проекте решения информация об объектах капитального строительства должна отображаться согласно приложению к настоящему Порядку.

2.4. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства бюджета  Первомайского сельского поселения Белореченского района соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

2.5. При принятии решений, предусматривающих создание объектов муниципального значения за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Белореченского района, подлежащих отображению в документах территориального планирования Первомайского сельского поселения Белореченского района, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования Первомайского сельского поселения Белореченского района, администрация Первомайского сельского поселения Белореченского района обеспечивает внесение соответствующих изменений в указанные документы территориального планирования Первомайского сельского поселения Белореченского района в пятимесячный срок с даты принятия таких решений.

2.6. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком, для его принятия.

2.7. Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Начальник финансового отдела                                                        И.А.Гонтарь

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку  принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной  собственности Первомайского сельского поселения Белореченского района

| # Форма информации об объекте капитального строительства (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование муниципального заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях |  | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | предшествующий период |  | текущий год | первый год планового периода | и т.д. |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Белореченского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Белореченского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Белореченского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Белореченского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Белореченского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Белореченского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Объем финансового обеспечения в графе "предшествующий период" отража ется одной суммой без распределения по годам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель структурного подразделения администрации Первомайского сельского поселения Белореченского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |

Начальник финансового отдела                                                              И.А.Гонтарь